Автору петиції «Вода на Височанку»
Пасічник Мар’яна Вікторівна,
                                                                                                                   
 На звернення громадян через подання до міської ради електронної петиції від 22.09.2016 року щодо прокладання водопроводів до мікрорайону Височанка, повідомляємо наступне:
          Починаючи з 2014 року  в мікрорайоні  Височанка проводилось ряд робіт по покращенню водопостачання даного мікрорайону, а саме: заміна аварійного водопроводу ПЕ діаметром 160 мм довжиною 1157 м/п, ПЕ діаметром 180 мм - 215 м/п від Пагорба Слави до церкви в м.Калуш (роботи виконувались підрядним способом ТзОВ "Євромережі").
Рішенням Калуської міської ради  була затверджена «Програма  реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання на 2016- 2018 роки».
[bookmark: _GoBack]Згідно даної Програми в 2016 році були виконані роботи по прокладанню водопроводів по вулицях Купчинського, О.Вишні, ведуться роботи по вулицях Сірка та Пачовського. По завершенні  виконання даних робіт і проведенню фінансування дані водопроводи будуть передані балансоутримувачу - КП «Водотеплосервіс».
На 2017 рік планується проведення робіт по прокладенню водопроводів по вулицях  Підлісна та Польова.  
 
Міський голова						Ігор Матвійчук
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