
[image: image1.png]



УКРАЇНА

ЗАЛІЩИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАЛІЩИЦЬКОГО РАЙОНУ, ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання, дев'ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “20” грудня 2016р.            






№650
Про затвердження основних заходів

соціально-економічного розвитку міста

Заліщики на 2017 рік

    Заслухавши та обговоривши основні заходи соціально-економічного розвитку міста Заліщики на 2017 рік, взявши до уваги плани робіт комунальних підприємств м. Заліщики на 2017 рік, беручи до уваги рекомендації депутатських комісій з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування населення та благоустрою міста, з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та власності, з соціально-культурних питань (питань освіти, роботи серед молоді, спорту, культури, охорони здоров’я і туризму), з метою покращення благоустрою території та життєдіяльності громадян міста Заліщики, керуючись пунктом 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити основні заходи соціально-економічного розвитку міста Заліщики на 2017 рік (додаток 1)
2. Реалізацію заходів соціально-економічного розвитку міста Заліщики на 2017 рік, забезпечити в межах асигнувань, які передбачаються в бюджеті міста Заліщики за відповідними напрямками.

Міський голова








А.В. КВАЧ

Секретар міської ради

А.Б. Коцюбійчук 
Юрисконсульт

І.Б. Вітюк-Заваринська 

додаток  1                                                                                                                      

Від 20.12.2016р. № 

ПРОЕКТ плану 

соціально-економічного розвитку міста Заліщики на 2017 рік. 

	№п/п
	Назва план-заходу
	Термін виконання
	Відповідальний за виконанням
	Вартість робіт  грн.
	Джерело фінансува-ння

	1. 
	Капітальний ремонт перекриття РЧВ по вул. С.Бандери, 160
	Протягом 

року
	КП «Заліщицький Водоканал»
	90000
	Міський бюджет

	2. 
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд по вул. Стефаника
	Протягом 

року
	
	192000
	Міський бюджет

	3. 
	Встановлення автоматичних клапанів та засувок в окремих районах міста
	Протягом 

року
	
	
	

	4. 
	Реконструкція водонапірних башень
	Протягом 

року
	
	
	

	5. 
	Ремонт приміщень насосних станцій (Печорна, Ущилівка, Обіжево)
	Протягом 

року
	
	
	

	6. 
	Ремонт системи водопостачання найпроблемніших вулиць м. Заліщики
	Протягом 

року
	
	
	

	7. 
	Ремонт каналізаційних колодязів та каналізаційних мереж м. Заліщики
	Протягом 

року
	
	
	

	8. 
	Встановлення лічильників по районах для виявлення втрат питної води
	Протягом 

року
	
	
	

	9. 
	Огородження каптажів
	Протягом 

року
	
	
	

	10. 
	Придбання автомобіля для ремонтної бригади
	Протягом 

року
	
	
	

	11. 
	Будівництво міських очисних споруд по вул. С.Бандери.
	Протягом 

року
	
	
	Міський бюджет

Державний бюджет

	12. 
	Реконструкція системи водопостачання в 

м. Заліщики Тернопільської області (комплес 2 – реконструкція водогону по вул. С.Бандери)
	Протягом 

року
	КП «Заліщицький Водоканал»
	
	Міський бюджет

Державний бюджет

	13. 
	Поточний ремонт тротуарів:
· РЕМ - Авіас (вул. С.Бандери)

· Залізнична - Грушевського
	Протягом 

року
	КП «Заліщицьке МКП»
	
	

	14. 
	Капітальний ремонт вулиць міста, а саме:
	
	Міський бюджет

	
	вул. Миру, Сагайдачного, Гагаріна, Шухевича
	Протягом 

року
	КП «Заліщицьке МКП»
	
	

	
	частини вул. Ущилівська, В.Чорновола,  вул. Кооперативна
	
	
	
	

	
	вул. Садова, пров. О.Ольжича
	
	
	
	

	
	вул. В.Великого  (частина)
	
	
	
	

	
	вул. Й.Сліпого
	
	
	
	

	
	вул. В.Стуса (частина)
	
	
	
	

	
	вул. С.Крушельницької від вул. В.Стефаника до вул. Залізнична
	
	
	
	

	
	пл. Залізнична
	
	
	
	

	
	вул. Нова
	
	
	
	

	
	вул. Кропивницького, Мазепи
	
	
	
	

	
	вул. Надністрянська (частина)
	
	
	
	

	15. 
	Поточний ремонт вулиць:

Частини вулиць Стефаника, Грушевського, Крушельницької, Залізнична. 
	Березень - Травень
	КП «Заліщицьке МКП»
	
	

	16.
	Ремонт (покращення) вуличного освітлення масив «Сонячний»
	Протягом 

року
	КП «Заліщицьке МКП»
	
	

	17.
	Капітальний ремонт зливової каналізації по вулиці С.Бандери на перехрестку з вулицею О.Поповича та з вулицею Шептицького.
	Протягом 

року
	КП «Заліщицьке МКП»
	
	-*-*-*-

	18. 
	Поточний ремонт міської зливової каналізації м. Заліщики
	Протягом року
	КП «Заліщицьке МКП»
	60000
	-*-*-*-

	19.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського кінотеатру 
	Протягом 

року
	КП «Заліщицьке МКП»
	
	-*-*-*-

	20.
	Будівництво скейт-парку в парку «Молодіжний»
	Травень
	КП «Заліщицьке МКП»
	179,631
	Міський бюджет

Державний бюджет

	21.
	Облаштування міських кладовищ (Вирубування чагарників, спилювання дерев, встановлення вуличного освітлення)
	Протягом 

року
	КП «Заліщицьке МКП»
	
	

	22.
	Облаштування територій у місцях скупчення людей на водних об’єктах
	Березень
	КП «Заліщики туристичні»
	119,212
	Міський бюджет



	23.
	Будівництво дитячого садка на 120 місць по вулиці С.Бандери 125 «є».
	2017р.

	
	968969.65

7980199.00
	Міський бюджет

Державний бюджет

	24.
	Реконструкція даху адмінприміщення КП «Заліщицьке МКП»
	Протягом 

року
	КП «Заліщицьке МКП»
	
	

	25.
	Реконструкція даху адмінприміщення Заліщицької міської ради
	Протягом 

року
	
	
	

	26.
	Реконструкція сцени на центральному майдані міста
	Протягом 

року
	КП «Заліщицьке МКП»
	
	

	27.
	Придбання спец. автотранспорту (автовишка)
	Протягом 

року
	КП «Заліщицьке МКП»
	
	

	28.
	Благоустрій нижнього парку по вул. С. Бандери, 5 (алеї, лавочки, освітлення, урни) 
	Протягом 

року
	КП «Заліщицьке МКП»
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